Հավելված

Ճամբարակ համայնքի ավագանու

 30․05․2024թ․N 67-Ա որոշման

**ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024-20248ԹԹ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՊԼԱՆ**

**1. ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ**

 Պլանը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից․

1. Առկա իրավիճակի գնահատում

ա․ Ներածություն

բ․ Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական

գ․ Պլանավորման տարածքի բնութագիր

դ․ Թափոնների քանակ և բաղադրություն

ե․ Թափոնների գործածություն

զ․ Իրազեկվածության աստիճան

է․ Ֆինանսավորում և բյուջե

ը․ Մշտադիտարկում և հաշվետվողականություն.

2) Պլանավորում

ա․ Կանխատեսումներ և կանխադրույթներ

բ․ Տեսլական. նպատակների և թիրախների սահմանում (կարճաժամկետ և միջնաժամկետ)

գ․ Գործողությունների պլան

դ․ Երկարաժամկետ զարգացում

ե․ Ֆինանսավորում և բյուջե

զ․ Աղբահանության և թափոնների կառավարման բյուջետավորում

1. Մշտադիտարկում և վերլուծություն

8․ Պլան կազմելու գործընթացը դյուրացնելու, ինչպես նաև այն ավելի ընթեռնելի և մատչելի դարձնելու նպատակով դրանց մի մասը ներկայացվում է աղյուսակների տեսքով։ Ընդ որում, ենթաբաժիններում ներկայացված որոշ աղյուսակների պարագայում պլանավորման համար անհրաժեշտ տվյալների մի մասը կարող է ժամանակավորապես բացակայել կամ անհասանելի լինել, մասնավորապես՝ թափոնների տարբեր գործածության ձևերի հետ կապված տվյալները։ Նշված բացակայող տվյալներ դեպքում անհրաժեշտ է պլանավորման մեջ ներառել դրանց հավաքման մեխանիզմների բարելավումը։

9․ Հաջորդող երկու գլուխները քայլ առ քայլ ուղղորդում են Պլան կազմելու գործընթացը։

**2․ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ**

 **ԳԼՈՒԽ 1․ ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

 **1․ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1. Ներածություն (պլանի ամփոփագիր)
2. Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական
3. Պլանավորման տարածքի բնութագիր
4. Թափոնների քանակ և բաղադրություն
5. Թափոնների գործածություն
6. Իրազեկվածության աստիճան
7. Ֆինանսավորում և բյուջե
8. Մշտադիտարկում և հաշվետվողականություն

 **1) ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

 *ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման 2024-2028թթ պլան․ նախատեսվող վերանայման ամսաթվերը՝ 2025թ սեպտեմբեր, 2027թ սեպտեմբեր:*

 **Աղյուսակ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Պլանի անվանում  | *Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման* |
| Պլանավորման մեջ ընդգրկված համայնք, բնակավայրեր | **Ճամբարակ քաղաք, Վահան, Թթուջուր, Գետիկ, Մարտունի, Այգուտ, Դպրաբակ, Ձորավանք, Շողակաթ, Ջիլ, Դրախտիկ, Ծափաթաղ, Արտանիշ բնակավայրեր** |
| Պլանավորման ժամանակաշրջան | **2024-2028** |
|  Ներկայացվող Պլանի նախատեսված վերանայման ամսաթվերը | **2025 թ սեպտեմբեր, 2027 թ սեպտեմբեր** |
| Պլանը կազմող անձանց անուն, ազգանուն, պաշտոն | **Հովհաննես Մարտիրոսյան ԶԾՏԱՍԳ բաժնի առաջատար մասնագետ** |
| Պլանը կազմող անձանց էլ․ հասցե և հեռախոս | **Martirosyan.98@inbox.ru** **077-58-98-18** |
| Պլանի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնելու էլ․ հասցե | **Chambarak.am** |

**2) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ, ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԵՍԼԱԿԱՆ**

 Ճամբարակ համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում առկա հիմնախնդիրներից են հատուկ տեխնիկայի մաշվածությունը, աղբի տեսակավորման բացակայությունը, աղբահավաք մեքենայի երթուղիների անմատչելիությունը, տեսլական ունենք ունենալ սանիտարապաես մաքուր համայնք, ինչի համար ավելացվում են աղբահանության և սանիտարական մաքրմանը խթանող ծրագրերը։

 **3) ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

Պլանավորվում է Ճամբարակ համայնքի **Ճամբարակ քաղաք, Վահան, Թթուջուր, Գետիկ, Մարտունի, Այգուտ, Դպրաբակ, Ձորավանք, Շողակաթ, Ջիլ, Դրախտիկ, Ծափաթաղ, Արտանիշ բնակավայրերի** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման 2024-2028 թթ պլանը։

 **ա․ Պլանավորման տարածքի նկարագրություն**

 **Աղյուսակ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ընդհանուր տարածք | Քաղաքային | Գյուղական | Արդյունաբերական | Գյուղատնտեսական | Կանաչ, անտառային |
| Տարածքը (հա) | 16096 | 335 | 9824 | 0 | 2492 | 3780 |
| Տարածքը տոկոսով ընդհանուրից (%) | 100 | 2 | 61 | 0 | 15 | 22 |

 **Աշխարհագրական սահմաններ**

 **գ․ Ժողովրդագրական տեղեկատվություն**

 **Աղյուսակ 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Գրանցված բնակչություն (մարդ) | Փաստացի բնակվող (մարդ) | Տնտեսությունների թիվ | Բազմաբնակարան շենքերի թիվ | Բնակարանների թիվ |
|  14572 |  11350 |  4580 |  25 | 756 |

 **դ․ Կոշտ թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակը և քանակը**

 **Աղյուսակ 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակները | Քանակ | Նշումներ |
| **Բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ** | **3849** |  |
| Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր |  25 |   |
| Անհատական բնակելի տներ |  3824 |   |
| **Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ** | **179** |  |
| Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման շինություններ |  101 |   |
| Հյուրանոցային և հյուրատնային տնտեսություններ, սպորտի համարանախատեսված, տրանսպորտի բոլոր տիպերի կայանների շինություններ |  21 |   |
| Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես նաև առողջապահության համար նախատեսված շինություններ | 29 |  |
| Արտադրական, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ |  8 |   |
| Գիտակրթական, մշակութային և գրասենյակային նշանակության շինություններ |  20 |   |

 **3) ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ա․ Գոյացող թափոնների քանակի ընդունված ցուցանիշներն են․**

* մեկ տարում գոյացող թափոնների ընդհանուր զանգվածը 6300 (տոննա/տարեկան)
* մեկ տարում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով 555 (մարդ/կգ/տարի)
* մեկ օրում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով 1,5 (մարդ/կգ/օր)

**բ․ Թափոնների բաղադրության հիմնական տեսակները/հոսքերը**

* **Կոշտ կենցաղային թափոն**՝ աղբամաններում կուտակվող կոշտ կենցաղային թափոն՝ «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանած թափոն,
* **Խոշոր եզրաչափի թափոն**՝ 1խմ և ավել ծավալով թափոն, որը չի տեղադրվում աղբամանում,
* **Շինարարարական աղբ**՝ քաղաքաշինական և շինարարական գործունեության հետևանքով աառաջացող աղբ,
* **Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն,**
* **Փաթեթավորման թափոն**՝ կոմերցիոն գոտում գոյացող փաթեթավորման թափոն,
* **Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն (ԷԷՍ)**՝ չշահագործվող սարքավորում, որը սնուցվում է էլեկտրական ցանցից կամ մարտկոցից,
* **Կենսաբանական թափոն**՝ կենդանական ծագման պարենային և ոչ պարենային հումքի վերամշակումից ստացված թափոններ, ինչպես նաև անասնապահական, թռչնաբուծական և ձկնաբուծական ձեռնարկությունների գործունեության հետևանքով առաջացած թափոններ
* **Պարտեզային թափոն**՝ այգիների, պուրակների և այլ կանաչ տարածքներից հավաքված թափոն, այդ թվում՝ էտման թափոն, տերևներ և այլ նմանատիպ թափոն,
* **Անվադողեր**՝ մարդատար, բեռնատար մեքենաների և հեծանիվների շահագործումից դուրս եկած անվադողեր
* **Վտանգավոր թափոն**՝ (բացի ԷԷՍ թափոնից**)**՝ ներկեր, քիմիկատներ, դյուրավառ նյութեր, բժշկական թափոն և այլն, հնարավոր ցանկը ներկայացված է հավելվածում։

 **Աղյուսակ 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I Թափոնի տեսակը |  % | II Թափոնի տեսակը՝ մանրակրկիթ բաղադրության ուսումնասիրության դեպքում |  % |
| Օրգանական  | 22 | Խոհանոցային | 8 |
| Այգիներից պուրակներից և այլ կանաչ տարածքներից  | 14 |
| Թուղթ և ստվարաթուղթ  | 11 |  | 11 |
| Պլաստիկ  | 36 | Պլաստիկ շշեր  | 15 |
| պոլիեթիլենային փաթեթավորումներ | 11 |
| Պլաստիկ տարաներ | 10 |
| Ապակի  | 10 |  | 10 |
| Մետաղ | 13 |  | 13 |
| Այլ թափոն | 8 | Էլեկտրական | 2 |
|  | Տեքստիլ |  |
|  | Փայտ | 4 |
|  | Վտանգավոր |  |
|  | Այլ  | 2 |

 **5) ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

 **Աղյուսակ 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Թափոններ գործածության ձև** | **Նկարագրություն** |
| **I** | Խառը, չտեսակավորված հավաքում և տեղափոխում | Թափոնների խառը հավաքում և hեռացում օպերատորի կողմից դեպի աղբավայր կամ տեսակավորման կենտրոն։ Ինչպես նաև թափոն առաջնացնողի կողմից աղբի ինքնափոխադրում դեպի տեսակավորման կենտրոն |
| **II** | Թափոնների տեսակավորված հավաքում և տեղափոխում | Սկզբնաղբյուրում թափոնների տեսակավորված հավաքում կամ թափոն առաջացնողի կողմից տեղափոխում դեպի տեսակավորման կենտրոն  |
| **III** | Թափոնների վերաօգտագործում և վերակիրառում | Ապրանքի բազմակի օգտագործման ի սկզբանե տրված նպատակով (օրինակ՝ ապակե շիշ, ստվարաթղթե տուփ և այլն)։ Ինչպես նաև երբայլ անձանց համար անցանկալի, ոչ պիտանի նյութերը, դրվում են տնտեսական շրջանառության մեջ այլ նպատակներով: |
| **IV** | Թափոնների վերամշակում և օգտահանում | Երբ տեխնոլոգիական գործընթացների արդյունքում փոխվում են թափոնների ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական հատկությունները և դրանք օգտագործվում են որպես երկրորդային նյութ * վերամշակման միջոցով կենսագազի, բրիկետների, պելետի, բիոդիզելի, այլ վառելիքի ստացում
* սննդային թափոնների աէրոբ մշակման (կոմպոստացման) միջոցով պարարտանյութի ստացում կամ չեզոքացում
* ջերմային մշակման (կիզման) միջոցով ջերմային կամ էլեկտրական էներգիայի ստացում
 |
| **IV** |  Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում/վնասազերծում / | Թափոնների վտանգավոր հատկությունների նվազեցում կամ վերացում՝ մեխանիկական, ֆիզիկաքիմիական կամ կենսաբանական մշակման միջոցով |
| **VI** | Թափոնների տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում | տեղադրում քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նորմերին չհամապատասխանող աղբավայրում |
| **VII** | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում | տեղադրում քաղաքաշինական, բնապահպանական սանիտարական նորմերին համապատասխանող աղբավայրում  |

**ա․ Թափոնների քանակն ըստ հիմնական տեսակների և դրանց գործածության ձևերի**

 **Աղյուսակ 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Աղբի գոյացում 1 շնչի հաշվով, կգ/տարի/մարդ | Աղբւի տարեկան գոյացում, տոննա/տարի |  | Թափոնների գործածության ձևեր |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **Նշումներ** |
| Խառը հավաքում(% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում(% ընդհանուր քանակից) | Վերաօգտագործում /կրկնաօգտագործում  (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) | Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում/վնասազերծում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտար. աղբավայրում  (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտար. աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 420 | 4․832 | 100 |  |  |  |  |  |   |   |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն | 80 | 0․92 | 100 |  |  |  |  |  |   |   |
| Շինարարական աղբ | 16 | 0․183 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | 14 | 0․157 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Անվադողեր | 4,5 | 0,05 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք | 13 | 0․145 | 100 |  |  |  |  |  |   |   |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Կենսաբանական թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վտանգավոր թափոններ |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |

 **բ․ Աղբահանության և կոշտ թափոնների հետ գործածություն**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Աղյուսակ 7** |
| Թափոնների հավաքման մեթոդ | Ծառայությունից օգտվող բնակչություն (%) | Տեսակավորված հավաքում (տոննա) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Չտեսակավորված հավաքում (տոննա) | Չտեսակավորված հավաքում (%) | Նշումներ |
| Աղբամաններից |  30 |   |   |  1890 |  30 |   |
| Աղբախցերից |   |   |   |   |   |   |
| Գրաֆիկով՝ տնից կամ կազմակերպությունից |  65 |   |   |  4095 |  65 |   |
| Պատվերով՝ տնից կամ կազմակերպությունից |   |   |   |   |   |   |
| Ինքնափոխադրում |  5 |   |   |  315 |  5 |   |

* **Աղբահանություն իրականացնող օպերատորներ**

 **Աղյուսակ 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Օպերատորի անվանում | Սպասարկվող համայնքներ/ բնակավայրեր | Սպասարկվող տարածքի բնակչության թիվ | Օպերատորի աղբատար մեքենաների թիվը | Օպերատորի աղբատար մեքենաների տեսակն, տարողությունը (բաց/փակ թափքով, կոմպակտոր ևն) | Հավաքվող թափոնների տեսակները/ խառը, տեսակավրորված պլաստիկ, թուղթ․․․, շինարարական և այլն հավաքում | Օպերատորի աշխատանքի գնահատական (1-ից 5) | Նշումներ |
|  1 |  Ճամբարակ քաղաք, Վահան, Թթուջուր, Գետիկ, Մարտունի, Այգուտ, Դպրաբակ, Ձորավանք, Շողակաթ, Ջիլ, Դրախտիկ, Ծափաթաղ, Արտանիշ բնակավայրեր |  11350 |  2 |  Մեկ բաց և մեկ փակ |  |  խառը | 4 |   |

* **Աղբավայրեր և աղբանոցներ**

Սույն ենթաբաժնում նկարագրվում են պլանավորման տարածքում առկա բոլոր աղբավայրերը/ աղբանոցները, ինչպես նաև պլանավորման տարածքից դուրս գտնվող այն աղբավայրերը, որոնք սպասարկում են պլանավորման տարածքում գտնվող համայնքները և բնակավայրերը։

 **Աղյուսակ 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աղբավայր /գտնվելու վայրը/ | Շահագործող համայնքներ /բնակավայրեր | Աղբավայրի մակերես, հա | Տեղադրվող աղբի տեսակ | Ստեղծման իրավական հիմք /որոշման համար, ամսաթիվ/ | Սեփականության/օգտագործման իրավունք | Շահագործողի անվանում | Աղբի տեղադրման վճարը /ՀՀ դրամ/տոննա | Դեպի աղբավայր տանող մուտքի ճանապարհատվածի վիճակը |
| Ճամբարակ | Ճամբարակ, Վահան , Թթուջուր․ Գետիկ, Մարտունի, Ձորավանք, Այգուտ, Դպրաբակ | 0․3571 |  |  |  | Ճամբարակի կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ |  | Ասֆալտապատ |
| Շողակաթ | Շողակաթ, Արտանիշ | 0.3115 |  |  |  | Ճամբարակի կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ |  | Գրունտային |
| Ջիլ | Ջիլ, Ծափաթաղ | 0.15 |  |  |  | Ճամբարակի կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ |  | Գրունտային |

**Պատասխանատվության փաստացի բաշխումը**

 **Աղյուսակ 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատուներ | Իրազեկության բարձրացում (%) | Խառըհավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում /գործարանային/ (%) | Վերաօգտագործում /կրկնաօգտագործում  (%) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում (%) | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում/ վերացում (%) | Տեղադրում աղբավայրում (%) |
| ՏԻՄ | 83 | 83 |  | 83 |  |  |  |  | 83 |
| Մանսավոր հատված | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| Արտադրող  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բնակչություն | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| Քաղաքացիական կազմակերպություն | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |

* **Անձնակազմի կարողությունների գնահատում**

 **Աղյուսակ 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հմտություն/ ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 27 | 4 |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 13 | 4 |  |
| Տվյալների հավաքագրում | 11 | 4 |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում |  |  |  |
| Գնումների կազմակերպում | 2 | 4 |  |
| Պայմանագրերի կառավարում  | 3 | 4 |  |
| Գործառնական հմտություններ | 21 | 4 |  |
| Ֆինանսական վերլուծության իմացություն  | 7 | 4 |  |

**4) ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ**

 **Աղյուսակ 12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հարցեր | Իրազեկվածության/գոհունակության աստիճան /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/ | Նշումներ/ առաջարկություններ |
| **1. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ** |  |  |
| Կրթության տարբեր աստիճաններ (նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական)  |  4 |   |
| Սոցիալական գովազդներ |  3 |   |
| Պաշտոնական տեղեկատվություն ԶԼՄ-ներով |  1 |   |
| Քաղաքացիական կազմակերպությունների գործունեություն |  1 |   |
| **2. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն** |   |   |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազեցությունները |  3 |   |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազեցությունները |  2 |   |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազեցությունները |  3 |   |
| Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունները |  3 |   |
| Թափոնների հիերարխիայի իմացություն |  2 |   |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ |  2 |   |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ |  3 |   |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր |  4 |   |
| **3. Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ** |   |   |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը |  4 |   |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները |  3 |   |
| Թափոնների վերօգտագործման օգուտները |  4 |   |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները |  4 |   |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները |  5 |   |
| **4. Բնակիչների և տնտեսվարողների գոհունակություն** |   |   |
| Աղբամանների տեղակայվածություն |  3 |   |
| Աղբամանների վիճակ |  4 |   |
| Չտեսակավորված թափոնների հավաքման հաճախականություն |  5 |   |
| Տեսակավորված թափոնների հավաքում  |  1 |   |
| Համայնքի սանիտարական վիճակ |  4 |   |
| Աղբահանության վճար |  5 |   |
| Մատուցված ծառայությունների ընդհանուր վիճակ |  3 |   |

  **7) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ**

 **ա․ Աղբահանության եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրություն**

 **Աղյուսակ 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Փաստացի բնակչության թիվ  | Աղբահանության սահմանված վարձավճարը, դրամ/անձ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը /աղբահանության պայմանագիր / | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ/տարի | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տոննա |
| **2024** | **11350** | **100** | **230** | **211** | **684000** | **20000000** | **2000000** |

 **բ․** **Հավաքագրում և ծախսեր**

 **Աղյուսակ 14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Եռամսյակ | Աղբահանության եկամուտ/ հավաքագրում  | Եկամուտ վերամշակման ենթակա թափոնների վաճառքից | Աղբահանության ծախս | Սանիտարական մաքրման ծախս |
| Բնակչոթյուն | Տնտեսվարող սուբյեկտներ |  | Պլան | Փաստ | Պլան | Փաստ |
| Պլան | Փաստ | % | Պլան | Փաստ | % |  |  |  |  |  |
| 2022 | 1-ին եռ. |  1850000 |  1400000 |  75 |  1775000 |  1020000 |  56 |  | 2812500 | 3020000 | 3000000 | 3200000 |
| 2-րդ եռ. |  1850000 |  1560000 |  84 |  1775000 |  1200000 |  67 |  | 2812500 | 2910000 | 3000000 | 3151000 |
| 3-րդ եռ. |  1850000 |  1650000 |  89 |  1775000 |  1455000 |  81 |  | 2812500 | 3200000 | 3000000 | 2910000 |
| 4-րդ եռ. |  1850000 |  2890000 |  156 |  1775000 |  3409000 |  192 |  | 2812500 | 3222000 | 3000000 | 2389000 |
| Տարեկան 2022թ. | 7400000 | 7500000 | 101 | 7100000 | 7084000 | 99 |  | 11250000 | 12350000 | 12000000 | 11650000 |
| 2023 | 1-ին եռ. |  2525000 |  2725700 | 107  |  2325000 |  2500000 |  107 |  | 3000000 | 3200000 | 3000000 | 3100000 |
| 2-րդ եռ. |  2525000 |  2012000 | 79 | 2325000 |  2120000 |  91 |  | 3000000 | 3400000 | 3000000 | 3200000 |
| 3-րդ եռ. |  2525000 |  2120000 |  83 |  2325000 |  2210000 |  95 |  | 3000000 | 3200000 | 3000000 | 3250000 |
| 4-րդ եռ. |  2525000 |  2972300 |  117 |  2325000 |  2452100 |  105 |  | 3000000 | 3860000 | 3000000 | 3450000 |
| Տարեկան 2023թ. | 10100000 | 9830000 | 97 | 9300000 | 9282100 | 99 |  | 12000000 | 13660000 | 12000000 | 13000000 |
| 2024 | 1-ին եռ. |  2277000 |  1100000 |  48 |  2510500 |  1230000 |  49 |  | 3900000 | 4000000 | 3300000 | 3300000 |
| 2-րդ եռ. |  2277000 |   |   |  2510500 |   |   |  | 3900000 |  | 3300000 |  |
| 3-րդ եռ. | 2277000 |   |   |  2510500 |   |   |  | 3900000 |  | 3300000 |  |
| 4-րդ եռ. | 2277000 |   |   |  2510500 |   |   |  | 3900000 |  | 3300000 |  |
| Տարեկան 2024թ. | 9108000 |  |  | 10042000 |  |  |  | 15600000 |  | 13200000 |  |

**ԳԼՈՒԽ 2**․ **ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

 **Բովանդակություն**

* 1. Կանխատեսումներ և կանխադրույթներ
	2. Նպատակների և թիրախների սահմանում
	3. Գործողությունների պլան
	4. Երկարաժամկետ զարգացում
	5. Պլանավորված գործողությունների իրագործման համար պահանջվող բյուջե և ֆինանսավորում
	6. Թափոնների կառավարման բյուջետավորում

**1) ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱՆԽԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ**

**ա․ Կանխատեսումներ**

 **Աղյուսակ 14**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կանխատեսելի փոփոխություններ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Նշումներ |
| Փաստացի բնակչության ակնկալվող թիվ | 11350 | 11950 | 12500 | 13120 | 13800 |   |
| Տնտեսական ակնկալվող փոփոխություններ | 230 | 241 | 253 | 266 | 280 |   |
| Սպառողական ապրանքների տեսակների և պահանջարկի ակնկալվող փոփոխություններ |  |  |  |  |  |   |
| Թափոնների գոյացման աղբյուրների ակնկալվող փոփոխություններ |  |  |  |  |  |   |
| Թափոնների վերամշակման/օգտահանման ակնկալվող կայանքներ  |  |  |  |  |  |   |
| Թափոնների հեռացման վայրերի փոփոխություններ՝ սանիտարական աղբավայրեր, փոխաբեռնման կայաններ |  |  |  |  |  |  |
| Քաղաքականության փոփոխություններից ակնկալվող ազդեցություններ /կանխարգելման, կրճատման, տեսակավորման և վերաօգտագործման մասով/ |  |  |  |  |  |  |

**բ․ Կանխադրույթներ**

 **Աղյուսակ 15**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթու-թյուն (բարձր, միջին, ցածր) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ մեկ շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհանուր քանակ (հազ տ/տարի) | Նշումներ |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ |  |   |   |   |
|   | օրգանական | Ցածր | 30  | 340․5  |   |
|   | թուղթ, ստվարաթույթ | ցածր | 30  | 340․5  |   |
|   | պլաստիկ | բարձր | 100  |  11345 |   |
|   | ապակի | միջին | 60  |  681 |   |
|   | մետաղ | ցածր  | 30  | 340․5  |   |
|   | այլ (նշել ըստ անհրաժեշտության) |   |   |   |   |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն |  միջին |  70 | 794․5  |   |
| 3 | Շինարարական աղբ | միջին  |  60 | 681  |   |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | միջին  | 70  | 794․5  |   |
| 5 | Անվադողեր | ցածր  | 20  | 227  |   |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | ցածր | 30  | 340․5  |   |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | ցածր | 30  | 340․5  |   |
| 8 | Կենսաբանական թափոն | ցածր  |  20 | 227  |   |
| 9 | Այլ (նշել ըստ անհրաժեշտության) |   |   |   |   |

 **2) ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ և ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ**)

ա․ Թափոնների կառավարման գլխավոր նպատակներն են՝

* սկզբնաղբյուրում թափոնների առաջացման կրճատումը
* աղբավայրում (ներառյալ սանիտարական) տեղադրվող թափոնների քանակի կրճատումը:

բ․ Պետք է սահամանվեն նաև թափոնների գործածության հետևյալ ձևերին առնչվող թիրախային ցուցանիշները՝

* տեսակավորված հավաքում
* խառը հավաքում և տեսակավորում
* վերամշակման և օգտահանման աճ
* վտանգավոր թափոնների վնասազերծման ու չեզոքացման կրճատում
* աղբավայրում, այդ թվում՝ սանիտարական աղբավայրում տեղադրվող թափոնների քանակի կրճատում։

 **Կարճաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ Աղյուսակ 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ 1 շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհ. քանակ (հազ տ/տարի) |  | Թափոնների գործածության ***կարճաժամկետ*** թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ **/2024-2026 թվականներ/** | Նշումներ |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Խառը, չտեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերօգտագործում /կրկնաօգտագործում(% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում, օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) |  |  |
| Վերամշակում, օգտահանում որպես երկրորդյային ռեսուրս (% ընդհանուր քանակից) | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում /կոմպոստացում (% ընդհանուր քանակից) | Էներգիայի օգտահանում /կենսագազ, բրիկետ, բիոդիզել, RDF/ (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/չեզոքացում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | թուղթ, ստվարաթույթ | միջին | 30 | 340500 | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | պլաստիկ | բարձր | 100 | 1135000 | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ապակի | ցածր | 60 | 681000 | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | միջին | 70 | 794500 | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Շինարարական աղբ | միջին | 60  | 681000  | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | ցածր | 70  | 794500  | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 5 | Անվադողեր | ցածր |  20 |  227000 | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | միջին |  30 |  340500 | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | ցածր | 30  | 340500  | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն | ցածր |  20 |  227000 | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 9 | Այլ (նշել ըստ անհրաժեշտության) |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |

 **Միջնաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ Աղյուսակ 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ 1 շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհ. քանակ (հազ տ/տարի) |  | Թափոնների գործածության ***կարճաժամկետ*** թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ **/2026-2028 թվականներ/** | Նշումներ |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Խառը, չտեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերօգտագործում /կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում, օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) |  |  |
| Վերամշակում, օգտահանում որպես երկրորդյային ռեսուրս (% ընդհանուր քանակից) | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում /կոմպոստացում (% ընդհանուր քանակից) | Էներգիայի օգտահանում /կենսագազ, բրիկետ, բիոդիզել, RDF/ (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/չեզոքացում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | թուղթ, ստվարաթույթ | միջին | 30 | 340500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | պլաստիկ | բարձր | 100 | 1135000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ապակի | ցածր | 60 | 681000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | միջին | 70 | 794500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Շինարարական աղբ | միջին | 60  | 681000  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | ցածր | 70  | 794500  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 5 | Անվադողեր | ցածր |  20 |  227000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | միջին |  30 |  340500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | ցածր | 30  | 340500  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն | ցածր |  20 |  227000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 9 | Այլ (նշել ըստ անհրաժեշտության) |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |

 **գ․ Պատասխանատվության բաշխումը պլանավորման ժամանակահատվածում**

* **Պլանի մեջ շահակիրների ներգրավվածության աստիճանը**

 **Աղյուսակ 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատուներ | Իրազեկության բարձրացում (%) | Խառը հավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում /գործարանային/ (%) | Վերաօգտագործում /կրկնաօգտագործում (%) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում (%) | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում/վերացում (%) | Տեղադրումաղբավայրում (%) |
| ՏԻՄ | 50 | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 90 |
| Մանսավոր հատված | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտադրող  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բնակչություն | 15 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| Քաղաքացիական կազմակերպություն | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**դ․ Անձնակազմի կարողությունների զարգացում պլանավորման ժամականաշրջանում**

Սույն ենթաբաժնում, համաձայն նոր պլանավորման, լրամշակվում է 18-րդ աղյուսակը, ընդ որում առաջին սյունակը պետք է լրացվի աղյուսակ 17-ից և պետք է սահմանվի հմտությունների թիրախային մակարդակը։

 **Աղյուսակ 19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հմտություն/ ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Գիտելիքների ու հմտությունների թիրախային ապագա մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 27 | 4 | 5 |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 13 | 4 | 5 |  |
| Տվյալների հավաքագրում | 11 | 4 | 5 |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում |  |  |  |  |
| Գնումների կազմակերպում | 2 | 4 | 5 |  |
| Պայմանագրերի կառավարում  | 3 | 4 | 5 |  |
| Գործառնական հմտություններ | 21 | 4 | 5 |  |
| Ֆինանսական վերլուծության իմացություն  | 7 | 4 | 5 |  |

 **ե․ Հանրային իրազեկություն պլանավորման ժամանակաշրջանում**

 **Աղյուսակ 20**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Բնագավառ կամ ոլորտ  | Իրազեկվածության ներկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Իրազեկվածության թիրախային ապագա մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| **1. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ** |  3 | 4 |   |
| **2. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն** |  2 | 4 |   |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազդեցությունները |  2 | 4 |   |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազդեցությունները |  2 | 4 |   |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցությունները |  2 | 4 |   |
| Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունները |  3 | 4 |   |
| Թափոնների հիերարխիայի իմացություն |  2 | 4 |   |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ |  2 | 4 |   |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ |  3 | 5 |   |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր |  3 | 5 |   |
| **3. Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ** |  2 | 4 |   |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը |  2 | 4 |   |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները |  2 | 5 |   |
| Թափոնների վերօգտագործման օգուտները |  3 | 5 |   |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները |  3 | 5 |   |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները |  2 | 4 |   |

 **5) ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ**

**ա․ Եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրության պլանավորման տարածքում նախատեսվող պլանավորման ժամանակաշրջանում**

 **Աղյուսակ 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Բնակչության թիվ  | Աղբահանության վարձավճար դրամ/անձ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը /աղբահանության պայմանագիր / | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ/տարի | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տոննա |
| 1-ին տարի | **11350** | **100** | **230** | **211** | **650000** | **20000000** | **4000000** |
| 2-րդ տարի | **11950** | **100** | **241** | **223** | **680000** | **21000000** | **4000000** |
| 3-րդ տարի | **12500** | **100** | **253** | **245** | **700000** | **21500000** | **4500000** |
| 4-րդ տարի | **13120** | **100** | **266** | **254** | **750000** | **22000000** | **5000000** |
| 5-րդ տարի | **13800** | **100** | **280** | **270** | **800000** | **22500000** | **5500000** |

**բ․ Եկամուտ/Հավաքագրում և Ծախսեր**

 **Աղյուսակ 22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Աղբահանության եկամուտ/ հավաքագրում  | Եկամուտ վերամշակման ենթակա թափոնների վաճառքից | Աղբահանության ծախս | Սանիտարական մաքրման ծախս |
| Բնակչոթյուն | Տնտեսվարող սուբյեկտներ |
| 1-ին տարի | 9800000 | 9780000 |  | 12500000 | 11500000 |
| 2-րդ տարի | 10000000 | 9900000 |  | 13000000 | 12000000 |
| 3-րդ տարի | 10500000 | 10100000 |  | 13500000 | 12500000 |
| 4-րդ տարի | 11000000 | 10400000 |  | 14000000 | 13000000 |
| 5-րդ տարի | 11500000 | 10800000 |  | 14500000 | 13500000 |

**գ․ Ընդհանուր եկամուտ և ծախս**

 **Աղյուսակ 23**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Եկամուտներ** | **Ծախսեր**  | **Տարբերություն** |
| 1-ին տարի | **19580000** | **24000000** | **4420000** |
| 2-րդ տարի | **20500000** | **25000000** | **4500000** |
| 3-րդ տարի | **21800000**  | **26000000** | **4200000** |
| 4-րդ տարի | **23200000** | **27000000** | **3800000** |
| 5-րդ տարի | **25000000** | **28000000** | **3000000** |

**ԳԼՈՒԽ 3․ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

 Պլանավորման տարածքում հաշվետու ժամանակահատվածում առկա իրավիճակի գնահատման, պլանավորման և Պլանի իրականացման վերլուծությունների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվում է աղբահանության ոլորտի լիազոր մարմնին՝ պլանավորման ժամանակաշրջանի 2-րդ և 4 –րդ տարիների ավարտին։

Տեղեկատվությունը ներառում է պլանավորման տարածքում Պլանին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը, որոնք մշակվել են առկա իրավիճակի գնահատման, պլանավորման, սահմանված նպատակների և թիրախների իրագործման արդյունքների վերլուծության փուլերում։ Տեղեկատվությունը պետք է ներառի նաև ընդհանուր տեղեկություններ, որտեղ պետք է նշվեն տեղեկատվության անվանումը, պալնավորման մեջ ընդգրկված համայնքների անվանումը, տեղեկատվությունը մշակող անձանց պաշտոնները, կոնտակտները։

**1) ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ և ԹԻՐԱԽՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ**

* Պլանում սահմաված կարճաժամկետ նպատակն իրագործված է
* Պլանում սահմանված կարճաժամկետ նպատակն իրագործված չէ

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Թափոնի տեսակ | Պլանավորման ժամանակաշրջանում առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Պլանավորման ժամանակաշրջանում Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ 1 շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Պլանավորման ժամանակաշրջանում Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհ. քանակ (հազ տ/տարի) |  | Թափոնների գործածության ***կարճաժամկետ*** թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ **/2024-2026 թվականներ/** | Նշումներ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Խառը, չտեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերօգտագործում /կրկնաօգտագործում(% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում, օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) |  |  |
| Վերամշակում, օգտահանում որպես երկրորդյային ռեսուրս (% ընդհանուր քանակից) | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահա-նում /կոմպոստացում (% ընդհանուր քանակից) | Էներգիայի օգտահանում /կենսագազ, բրիկետ, բիոդիզել, RDF/ (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/չեզոքացում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | թուղթ, ստվարաթույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | պլաստիկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ապակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | օրգանական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Շինարարական աղբ |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 5 | Անվադողեր |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 9 | Այլ (նշել ըստ անհրաժեշտության) |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |

**2) ԹԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

 Սույն բաժնում պետք է վերլուծվեն նպատակներն ու թիրախները, որոնց իրագործումը չի հաջողվել հաշվետվության ժամանակաշրջանում։ Վերլուծությունը հիմնականում վերաբերում է պատճառներին և հետագա գործություններին։ Վերանայվում են նաև ընթացիկ պլանում ամրագրված թիրախների ու նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ կարողություննրի կարիքները և գործիքակազմը։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Չիրագործված նպատակի անվանում | Պլանավորված թիրախ | Փաստավի իրագործման պատճառները | Հետագա գործողությունները | Նշումներ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3) ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԼԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

Սույն բաժնում պետք է նկարագրվեն ընթացիկ պլանում փոփոխման ենթակա կետերը՝ վերջիններիս հիմնավորման հետ մեկտեղ։